Checklist công việc Nhóm 4 từ ngày 04/07 đến ngày 07/07

Lưu ý:

- Gồm 4 thành viên gồm:

| TV 1 | Văn |
| --- | --- |
| TV 2 | Khánh |
| TV 3 | Đăng |
| TV 4 | Thiện |

- Từng thành viên hoàn thành Checklist theo thứ tự, tuân thủ Deadline. Tuyệt đối không 2 hoặc hơn 2 thành viên được làm bài cùng 1 lúc.

- Nếu TV không thể hoàn thành được phần được giao đúng thời hạn phải báo lên nhóm!

- TV tiếp theo trước khi bắt đầu vào công việc phải check trước Github, nếu chưa thấy thành viên trước cập nhật Github thì phải báo cáo lên Nhóm!

- Trước khi bắt tay vào công việc, phải đọc lại file DoItNow trong docs để xác định rõ việc mình cần làm.

- Mọi thắc mắc hãy chủ động hỏi trên nhóm

- Nếu có vấn đề phát sinh thì sẽ cập nhật sớm nhất (VD: Thầy xác nhận thứ 2 tuần sau thuyết trình)

- Sẽ có những Công việc phát sinh trong quá trình làm, sẽ cập nhật vào các ngày sau

Checklist

Thứ 7 ngày 04 tháng 07.

| 0h – 19h | TV 1 | Sửa 4 Bug - Sửa auto-login double hash (RegisterView.java + FanController.java) - Sửa giá vé hardcode → lấy từ Section (BookingController.java + AppContext.java) - Dùng seat.updateStatus() trong bookSeat() (BookingController.java) - Dùng seat.updateStatus() trong cancelBooking() (BookingController.java) |
| --- | --- | --- |
| 19h – 21h | TV 2, 3, 4 | Check Github TV1 đã Push, xác nhận đã chạy được trên máy mình |

Chủ nhật ngày 05 tháng 07

| 0h – 19h | TV 2 | Hoàn thiện Simulator - Implement FILE_LOCK trong SeatRepository/BookingController - Implement SYNCHRONIZED block trong BookingController - Wire OPTIMISTIC: gọi updateStatusOptimistic() khi mechanism==OPTIMISTIC - Tạo SimulatorController với CountDownLatch + ExecutorService - Tạo SimulatorView: bảng so sánh ASCII, ghi kết quả ra transactions.csv - Thêm option "Run Simulator" vào Main menu |
| --- | --- | --- |
| 19h – 21h | TV 1, 3, 4 | Check Github TV2 đã Push, xác nhận đã chạy được trên máy mình |

Thứ 2 ngày 06 tháng 07

| 0h – 19h | TV 3 | Hoàn thiện các tính năng đề cập trong UC - AdminController + AdminView: CRUD Stadium, Section, Match - Luồng AVAILABLE→LOCKED→BOOKED (Process Payment) - Cancel Locked Seat - Throw đúng exception ở ≥5 nơi (SeatAlreadyBookedException, InvalidCredentialsException...) |
| --- | --- | --- |
| 19h – 21h | TV 1, 2, 4 | Check Github TV3 đã Push, xác nhận đã chạy được trên máy mình |

Thứ 3 ngày 07 tháng 07

| 0h – 19h | TV 4 | Fix Logic hiện có (02/07) - Đồng bộ giá STANDING/ECONOMY_LOWER giữa CSV và docs - Sửa ID generation: dùng counter thay vì UUID 8 ký tự - Xử lý BookingView dead code (wire vào MainView hoặc xóa) - BookingView nhận Scanner từ constructor thay vì tự tạo - Thêm synchronized cho generateNextFanId() - Thống nhất hành vi "xem vé" giữa MainView và ReportView |
| --- | --- | --- |
| 19h – 21h | TV 1, 2, 3 | Check Github TV4 đã Push, xác nhận đã chạy được trên máy mình |